|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc chính | Mã hóa công việc | Công việc chi tiết | Thành viên thực hiện | Công việc trước | Thời gian dự kiến(ngày) |
| 1 | Lập kế hoạch | A | Lập kế hoạch | Cả nhóm | - | 10 |
| 2 | Product Backlog | B | Danh sách yêu cầu phần mềm | Cả nhóm | A | 5 |
| 3 | Sprint 1 | C | Đặc tả yêu cầu |  | B | 4 |
| D | Phân tích thiết kế |  | C | 8 |
| E | Lập trình |  | D | 3 |
| F | Kiểm thử |  | E | 5 |
| 4 | Sprint 2 | G | Đặc tả yêu cầu |  | F | 4 |
| H | Phân tích thiết kế |  | G | 8 |
| I | Lập trình |  | H | 3 |
| J | Kiểm thử |  | I | 5 |

**II. Lịch trình dự án**

**1,** ​​**Bảng danh sách các công việc**